重大科技成果工程化揭榜挂帅项目榜单（5）

- 项目名称

- 规则与AI融合的城区自动驾驶研发与应用

二、研究内容

1、“云-车-路”多源信息感知融合技术；处理来自自身传感器与道路传感器等多个源头的信息，融合并提取出有效信息。

2、多车仿真及交互行为构建技术；利用多智能体强化学习算法，在仿真中产生具有多样化行为的智能车辆策略。

3、“云-车-路”多车交互学习技术；针对带有信息分享的多车研究重点聚焦在传递事先设计好的压缩数据并进行后处理，采用多智能体强化学习的算法，在与其他车辆交互的过程中学习更加高效的通讯内容，并根据该信息促使自身车辆做出更有利于整体的驾驶决策。

4、规则与AI融合自动驾驶智能决策；基于规则的决策系统，利用自学习方法，对环境样本中的信息进行提取，将环境信息直接与驾驶行为进行映射，输出车辆行为。

三、考核指标

1.技术指标

以规则和AI融合方式实现巡航、跟驰、变道、超车、通过路口匝道等自动驾驶功能，满足以下性能指标：

融合感知精度，≥95%

直线行驶误差，≤±0.2m

弯道行驶误差，≤±0.3m

速度控制误差，≤1%

人工接管次数，≤1次

2.成果转化指标

人才培养：培养研究生3至5名，培养本领域的技术骨干3到4名；

知识产权：申请专利15项左右；

学术成果：发表论文5篇左右；

完成包含10公里的城市道路、一个AVP停车场、一个厂区物流自动驾驶示范区的建设；关键技术应用不少于2个车型平台。

四、项目研发总投入

2000万元。

五、需求单位

- 芜湖雄狮汽车科技有限公司